**Планирование и ремонт дорог на 2020 год**

**1.** Май – Устройство бетонного кювета на автодороге по ул. Шаумяна (от ул. Урицкого до ул. Каменной- 120м).

 - Грейдирование ул. Шаумяна – 1,3 км – 400 т. р.

**2.** Июнь – Ремонт автодороги по ул. Шаумяна (от ул. Толстого до ул. Каменной)- асфальт, 5\*410м. – 6646,6 т. р.

**3.** Октябрь – Ремонт ул. Разина (от ул. Кузнечной до ул. Длинной), гравий- 200м. – 150 т. р.