

УТВЕРЖДАЮ

Глава

Подгорненского сельского поселения

Отрадненского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю.Леднёв

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ**

**ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**муниципального образования**

**Подгорненского сельского поселения**

**отрадненского района**

**краснодарского края**

**на период**

**до 2028 года**

г. Ставрополь

2017 год

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | Паспорт программы | 3-6 |
| **2** | Введение | 7-9 |
| **3** | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 10-73 |
| **4** | Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования Подгорненского сельского поселения Отрадненского района | 74-82 |
| **5** | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта муниципального образования Подгорненского сельского поселения, Отрадненского района. | 83-84 |
| **6** | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 84-89 |
| **7** | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | - |
| **8** | Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | - |
| **9** | Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Подгорненского сельского поселения Отрадненского района. | 90-92 |

**паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгорненского сельского поселения Отрадненского района, Краснодарского края на 2018-2028 годы (далее – Программа) |
| **Основания для разработки Программы** | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются:  Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (статья 8);  Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 416-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 5);  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| **Заказчик Программы** | Администрация муниципального образования Подгорненского сельского поселения, Отрадненского района, Краснодарского края  352283 Краснодарский край, Отрадненский район, станица Подгорная, ул. Красная, 28 |
| **Разработчик Программы** | Общество с ограниченной ответственностью «Новые проекты Северо-Кавказский предприятий жилищно-коммунального хозяйства»  355000, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, строение 63 корпус Б, офис № 320  Телефон-факс +7(8652)-330-882  E-mail: [np-gkh@bk.ru](mailto:np-gkh@bk.ru) |
| **Исполнитель Программы** | Администрация муниципального образования Подгорненского сельского поселения, Отрадненского района, Краснодарского края. |
| **Цели и задачи**  **Программы** | Цель Программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгорненского сельского поселения, Отрадненского района, Краснодарского края в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.  Задачи Программы:  - повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования – Подгорненского сельского поселения;  - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;  - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;  - выполнение мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Подгорненского сельского поселения, Отрадненского района, Краснодарского края;  - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;  - проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и формированию правосознания участников дорожного движения. |
| **Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Современное состояние** | **Расчетный срок** | | Численность населения | чел. | 2102\* | 2400\* | | Протяженность автомобильных дорог | м. | 41300 | 41300 | | Из общей протяженности автомобильных дорог улицы с твердым покрытием | м. | 39100 | 41300 | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 94,5 | 100 | | Из общей протяженности автомобильных дорог улицы не имеющих покрытия | м. | 2200 | - | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не имеющих покрытия, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 5,5 | - | | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей | 310 | 500 | | Количество автозаправочных станций (постов) | ед. | 1 | 1 | | Количество станций технического обслуживания | ед. | 1 | 1 | | Количество проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры | ед. | - | - | | Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров) | м. | 2500 | 2500 | | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | - | - | |
| **Основные мероприятия Программы** | - |
| **Сроки и этапы реализации Программы** | Срок реализации программы 2018- 2028годы. |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | В связи с отсутствием информации о финансировании мероприятий, объем и источники финансирования данных мероприятий (инвестиционных проектов) на период действия настоящей Программы не предусмотрены. Объем и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) данной Программы будут уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных целевых и инвестиционных программ. |

\* Численность постоянного населения Подгорненского сельского поселения на 01.01.2017 года указана, согласно информации, размещенной на официальном сайте Подгорненского сельского поселения (admin\_podgornaj@mail.ru).

\* Численность населения на расчетный срок (2030 год) указана, согласно Генерального плана п. «Население и демография».

**ВВЕДЕНИЕ**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгорненского сельского поселения, Отрадненского района, Краснодарского края (далее по тексту – «Муниципальное образование», «МО Подгорненское сельское поселение») на 2018-2028 г. г. разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 (далее по тексту – «Программа»).

Транспортная инфраструктура – разновидность [инфраструктуры](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0), совокупность всех [отраслей](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0) и [предприятий транспорта](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5), как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их выполнение и обслуживание и включает в себя все транспортные коммуникации и сооружения (вокзалы, терминалы, станции, остановки и т.д.), а также улично-дорожную сеть и систему городского транспорта. Уровень развития транспортной инфраструктуры определяется общим состоянием социально-экономического и территориального развития муниципального образования Подгорненского сельского поселения и Отрадненского района в целом.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, согласно требований к Программе - документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии указанных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования обеспечивает:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями

населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос);

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки инвестиционных программ и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных программ муниципального образования Подгорненского сельского поселения.

Программа разрабатывается на период с 2018 года до 2028 года в соответствии с Требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440.

**раздел iII**

**характеристика**

**существующего состояния ТРАНСПОРТНОЙ**

**инфраструктуры**

**3.1. Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ муниципального образования** **Подгорненского сельского поселения , Отрадненского райна, Краснодарского края в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации**

В Краснодарском крае развита мощная транспортная сеть. Это аэропорты, железные дороги, водные порты, автодороги.

В крае работают пять аэропортов, два из которых (в Краснодаре и Сочи) являются международными, аэропорт Анапа - федерального значения, а еще два (в Геленджике и Ейске) – региональными. Воздушные ворота края – аэропорт «Пашковский» в Краснодаре – один из крупнейших аэропортов в России.

Аэропорты края обслуживают 8% пассажиропотока и 4% грузопотока России.

Через Краснодарский край проходят более 2768 км железных дорог, принадлежащих ОАО «РЖД» и относящихся к Северо-Кавказской железной дороге. В крае расположено 154 станции, в том числе 27 разъездов, а также 11 опорных центров станций: Краснодар-1, Краснодар-Сортировочный, Новороссийск, Крымская, Тимашевская, Тихорецкая, Кавказская, Белореченская, Туапсе, Майкоп и Адлер.

В пассажирообороте этот вид транспорта также играет большую роль. Железнодорожные магистрали связывают Кубань не только с регионами России, но и с зарубежными государствами. Из Краснодара в Порт-Кавказ и далее, через Керченский пролив, на пароме можно попасть в Украину. Железнодорожный путь вдоль Черного моря (Туапсе — Адлер) связывает край с Грузией. Дорога Краснодар-Кавказская-Армавир связывает Краснодарский и Ставропольский края. Железнодорожное полотно соединяет Кубань с Ростовской областью и Абхазией.

Морской транспорт — самый дешевый вид транспорта — получил свое развитие в Краснодарском крае благодаря географическому положению региона.

Два моря, омывающие край, позволяют осуществлять международные перевозки грузов и пассажиров.

Основная масса перевозимых грузов приходится на порт Новороссийск.

Порты Азовского моря есть в Ейске, Приморско-Ахтарске. Порт Темрюк в 2000 г. получил статус международного. Был построен причал, подведены железнодорожные пути.

На современном этапе морской транспорт и порты края имеют важное геополитическое значение, так как наряду с экономическими выполняют функцию охраны южных рубежей России.

Роль речного транспорта в крае стала незначительной, так как из рек края только Кубань может считаться судоходной, и то не на всех участках (на протяжении 488 км). Кубанское речное пароходство перевозит грузы по внутренним водным путям РФ, а также в судах смешанного плавания (река-море).

Автомобильный транспорт Краснодарского края – это самый массовый вид транспорта, отличающийся наибольшим объемом перевозок пассажиров и возможностью доставки грузов по принципу «от двери до двери». В настоящее время в Краснодарском крае на 26000 км дорог насчитывается 31 тысяча автобусов, около 170 тысяч грузовых автомобилей и более 1 млн. 280 тыс. легковых автомобилей. По территории Краснодарского края проходит федеральная автомагистраль «Москва – Новороссийск (М4); а также автомагистрали: «Кавказ» (М29), «Новороссийск – Керченский пролив» (М25), «Джубга – граница с Абхазией» (М27); а также автотрассы А146, А148, Р253. Объемы грузоперевозок и перевозок пассажиров растут ежегодно и стабильно.

Экономика Краснодарского края напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры края. Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, имеющая протяженность почти девять тысяч километров, обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, работу морских портов, связь муниципальных образований между собой и с краевым центром, транспортную доступность курортных и туристических районов. Поэтому без надлежащего уровня их транспортно-эксплуатационного состояния невозможно повышение инвестиционной привлекательности края и достижение устойчивого экономического роста.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов и во многом определяют возможности развития муниципальных образований Краснодарского края.

Кроме региональных или межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования, важнейшей частью транспортной инфраструктуры края являются автомобильные дороги общего пользования местного значения, которые обеспечивают движение грузопассажирских потоков как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципальных районов и городских округов. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края и отсутствие возможности у органов местного самоуправления финансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения являются сдерживающими факторами развития муниципалитетов и требуют оказания финансовой помощи за счет средств краевого бюджета.

На протяжении ряда последних лет в Краснодарском крае действуют региональные программы, в рамках которых за счет средств краевого бюджета предоставляются субсидии муниципальным образованиям для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в сфере дорожного хозяйства. При реализации этих программ выполняются мероприятия, направленные на улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. На сегодняшний день отремонтирована значительная часть основных улиц населенных пунктов, используемых для движения маршрутных транспортных средств и являющихся подъездами к социально значимым объектам.

Однако из-за того, что долгие годы по причине дефицита средств муниципальные образования практически не занимались содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения, большое количество из них по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Финансовые проблемы привели к нарушениям межремонтных сроков.

«Транспортной стратегией России на период до 2030 года» прогнозируется рост объемов грузопассажирских перевозок именно автомобильным транспортом. Это неминуемо приведёт к увеличению количества автотранспорта и росту интенсивности движения транспорта на региональных автодорогах и этот показатель возрастает. Именно поэтому вопросы модернизации дорог Краснодарского края стоит очень остро.

Большая часть дорог проектировалось и строилось 25-30 лет назад. В настоящее время они не соответствуют современным транспортным и скоростным нагрузкам. Эти автомобильные дороги имеют по одной полосе движения в одном направлении, проходят в основном через населенные пункты.

Около 33% протяженности региональных автодорог требуют увеличения прочностных характеристик. Связано это с ускоренной деградацией дорожных конструкций по причине увеличением доли автомобилей и автопоездов в потоке автомобильного транспорта (55-60%) с нагрузками на ось 10-15 т.

Геометрические параметры этих дорог рассчитаны под транспортные потоки 20-30 летней давности.

Таким образом, фактически на настоящий момент существующая сеть региональных дорог не способна обеспечить бесперебойный, безопасный и эффективный пропуск все возрастающих транспортных потоков.

«Транспортной стратегией России на период до 2030 года» и схемой территориального планирования Краснодарского края (с изменениями на 08.08.2016 года) предусмотрено строительство дорог регионального или межмуниципального значения.

Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, планируемых к реконструкции представлен в ***таблице 1.***

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование | Срок реализации, годы | Основная характеристика | Местоположение |
| 1 | г. Армавир - станица Отрадная | 2014 - 2031 | 26,350 км | Отрадненский район |
| 2 | станица Отрадная - станица Спокойная – село Гофицкое | 2014 - 2031 | 48,625 км | Отрадненский район |
| 3 | станица Отрадная - граница Ставропольского края | 2014 - 2031 | 25,990 км | Отрадненский район |
| 4 | станица Спокойная - хутор Зеленчук Мостовой | 2014 - 2031 | 26,000 км | Отрадненский район |
| 5 | хутор Чайкин – село Гусаровское – хутор Трактовый | 2014 - 2031 | 29,410 км | Отрадненский район |
| 6 | станица Отрадная - станица Удобная - хутор Ильич | 2014 - 2031 | 42,570 км | Отрадненский район |
| 7 | хутор Саньков – хутор Лазарчук | 2014 - 2031 | 7,285 км | Отрадненский район |
| 8 | станица Отрадная - станица Подгорная Синюха | 2014 - 2031 | 25,470 км | Отрадненский район |
| 9 | хутор Солдатская Балка - поселок Маяк | 2014 - 2031 | 7,605 км | Отрадненский район |
| 10 | станица Спокойная - станица Надежная | 2014 - 2031 | 6,545 км | Отрадненский район |
| 11 | Подъезд к аэропорту станицы Отрадная | 2014 - 2031 | 2,140 км | Отрадненский район |
| 12 | **станица Отрадная – хутор Трактовый** | 2014 - 2031 | 22,830 км | Отрадненский район |
| 13 | **станица Попутная – село Рудь** | 2014 - 2031 | 18,710 км | Отрадненский район |
| 14 | Подъезд к хутору Садовый | 2014 - 2031 | 3,300 км | Отрадненский район |
| 15 | Подъезд к станице Малотенгинская | 2014 - 2031 | 6,577 км | Отрадненский район |
| 16 | поселок Урупский – поселок Южный | 2014 - 2031 | 5,750 км | Отрадненский район |
| 17 | Подъезд к селу Благодарное | 2014 - 2031 | 3,205 км | Отрадненский район |
| 18 | **Подъезд к станице Попутная** | 2014 - 2031 | 1,645 км | Отрадненский район |
| 19 | село Рудь – село Изобильное | 2014 - 2031 | 3,950 км | Отрадненский район |
| 20 | Подъезд к поселку Светлый | 2014 - 2031 | 1,935 км | Отрадненский район |

Строительство новых железных дорог регионального значения в проектном периоде не предусматривается.

Отрадненский райо́н - [муниципальное образование](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) в составе [Краснодарского края](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9) [России](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F).

Отрадненский район находится в юго-восточной части Краснодарского края на северных предгорьях Главного Кавказского хребта, занимает территорию в 245,2 тыс. гектаров. Граничит с Лабинским, Новокубанским, Успенским районами Краснодарского края, Кочубеевским районом Ставропольского края, Адыге-Хабльским, Хабезским, Зеленчукским и Урупским районами Карачаево-Черкесской республики.

На основании закона Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 749-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Отрадненский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, были установлены границы муниципального образования Отрадненский район, в том числе граница Попутненского сельского поселения общей площадью 12 687 га, из которых:

- земли населенных пунктов – 1023 га;

- земли сельскохозяйственного назначения – 10502 га;

- земли запаса – 592 га;

- земли лесного фонда – 600 га.

Граница населенного пункта утверждена постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 19 декабря 2006г. №2747-П «Об установлении границ административно – территориальных единиц Отрадненского района Краснодарского края».

Экономическая характеристика района и его финансовое положение имеет тесную зависимость от его географического расположения. Отрадненский район расположен в предгорной зоне, которая является зоной рискованного земледелия площадью 246,4 тыс. га. Высота над уровнем моря основных участков с сельскохозяйственными угодьями составляет 300- 1000 м, а в горной и лесной части – 1500 м.

Удален район от краевого центра на расстоянии 300 км, от железнодорожной магистрали на 100 км.

Административно-территориальное деление муниципального образования Отрадненский район - четырнадцать сельских поселений, которые приведены в ***таблице 2.***

Таблица 2


**Муниципальные образования района, сельские поселения,**

**входящие в состав Отрадненского района**

| **№** | **Сельские поселения** | **Административный центр** | **Количество населённых пунктов** | **Население** | **Площадь,**  **км** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Бесстрашненское | станица Бесстрашная | 1 | 640 | 102,33 |
| **2** | Благодарненское | станица Благодарное | 8 | 5036 | 202,05 |
| **3** | Красногвардейское | станица Гусаровское | 8 | 2289 | 123,75 |
| **4** | Малотенгинское | станица Малотенгинская | 5 | 1928 | 88,54 |
| **5** | Маякское, | постаницак Маяк | 3 | 680 | 94 |
| **6** | Надежненское | станица Надежная | 1 | 1768 | 86,94 |
| **7** | Отрадненское | станица Отрадная | 5 | 24397 | 240,25 |
| **8** | Передовское, | станица Передовая | 3 | 4241 | 202,93 |
| **9** | Подгорненское | станица Подгорная | 1 | 2008 | 209,53 |
| **10** | Подгорносинюхинское | станица Подгорная Синюха | 3 | 1160 | 104,88 |
| **11** | Попутненское | станица Попутная | 3 | 4241 | 202,93 |
| **12** | Рудьевское | станица Рудь | 4 | 1511 | 171,90 |
| **13** | Подгорненское, | станица Спокойная | 2 | 5834 | 137,00 |
| **14** | Спокойненское | станица Удобная | 10 | 7077 | 318,91 |

Рисунок 1.

**Отрадненский район**


****

Отрадненский район имеет относительно неблагоприятное транспортно-географическое положение относительно краевого центра г. Краснодара в силу значительной удалённости от него.

Железная дорога на территории района отсутствует. Ближайшие железнодорожные пути - г. Армавир (80 км) и г. Невинномысск (55 км), водный и авиатранспорт тоже отсутствуют. При отсутствии железной дороги сельхозпродукция, производимая предприятиями района, становится неконкурентоспособной из-за отдаленности от Краснодара, в частности больших материальных издержек при перевозке сельхозпродукции, что в свою очередь тормозит развитие перерабатывающей промышленности. Для внешнего сообщения со многими городами Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области используется автомобильный транспорт (большегрузный, маршрутные такси, автобусы различной вместимости).

Рисунок 2

**Подгорненское сельское поселение**



Согласно доклада Главы муниципального образования Отрадненского района Волненко Андрея Владимировича «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период» общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования Отрадненский район и проходящих вне границ населенных пунктов, составляет 697,365 км, в том числе по типам покрытий:

- асфальтно-бетонное покрытие – 128,145 км,

- цементно-бетонное покрытие – 0 км,

- гравийное покрытие – 518,57 км,

- грунтовые дороги – 50,65 км.

Общая протяженность дорог в районе регионального значения-315,892

Данные о состоянии автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в Отрадненском районе приведены в ***таблице 3.***

Таблица 3

**Информационная справка о состоянии автомобильных дорог**

**общего пользования регионального и местного значения Подгорненского сельского поселения**

**Отрадненского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Данные** | | **Автомобильные дороги общего пользования регионального значения,км** | **Автомобильные дороги общего пользования местного значения,км** |
| данные статистики\*\* |
| ***1*** | | ***2*** | ***3*** |
| ***Протяженность, км, в т.ч.:*** | |  |  |
| а/д района | | 18,4 (в границах поселения) |  |
| а/д поселений | | - | 41,3 |
| а/д городского округа | | - | - |
| доля а/д не отвечающих нормативным требованиям, % | | - км  - % | -км  - % |
| Мосты и путепроводы | | 25 шт    - | 1 шт  - |
| **Твёрдое покрытие,**  км, в том числе: | | - | 39,1 |
| типы покрытия | асфальтобетонное | - | 0,6 |
| щебень, гравий | - | 38,5 |
| гравийно-щебёночное | - | - |
| прочие твердые материалы (бетон. окол, тырса и т.п.) | - | - |
| **Грунтовое** | | - | 2,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование дорог, индекс, значение (федеральная,**  **республиканская, областная, местная, ведомственная)** | | **Протяженность в границах района, км** | | **Техническая категория** | **Основные виды**  **покрытия (железобетонное, асфальтобетонное, щебень, гравий и т.д.)** | |
|  | |  | |  | |  |  | |
| **Местного значения\*** | | | | | | | | |
| 1  **станица Подгорная** | | | | | | | | |
| 1 | Подъезд к зданию администрации селшьского поселения | | 0,6 | | без категории | | | А |
| 2 | поселковая дорога  центр-п/лагерь | | 3,5 | | без категории | | | Г |
| 3 | поселковая дорога  улица Л.Толстого | | 1,1 | | без категории | | | Г |
| 4 | поселковая дорога  улица Длинная | | 3,7 | | без категории | | | Г |
| 5 | поселковая дорога  улица Южная | | 1,1 | | без категории | | | Г |
| 6 | поселковая дорога  улица Горная | | 0,5 | | без категории | | | Г |
| 7 | поселковая дорога  улица Горная | | 0,5 | | без категории | | | Грунт |
| 8 | поселковая дорога  улица Короткая | | 0,7 | | без категории | | | Г |
| 9 | поселковая дорога  улица Разина | | 1,5 | | без категории | | | Г |
| 10 | поселковая дорога  улица Широкая | | 1,1 | | без категории | | | Г |
| 11 | поселковая дорога  улица Пионерская | | 1,6 | | без категории | | | Г |
| 12 | поселковая дорога  улица Почтовая | | 2,1 | | без категории | | | Г |
| 13 | поселковая дорога  улица Красная | | 1,1 | | без категории | | | Г |
| 14 | поселковая дорога  улица Мира | | 1,8 | | без категории | | | Г |
| 15 | поселковая дорога  улица Узкая | | 1,4 | | без категории | | | Г |
| 16 | поселковая дорога  улица Степная | | 2,6 | | без категории | | | Г |
| 17 | поселковая дорога  улица Пушкина | | 1,6 | | без категории | | | Г |
| 18 | поселковая дорога  улица Комсомольская | | 0,5 | | без категории | | | Г |
| 19 | поселковая дорога  улица Каменная | | 0,4 | | без категории | | | Г |
| 20 | поселковая дорога  улица Кузнечная | | 1,0 | | без категории | | | Г |
| 21 | поселковая дорога  улица Шевченко | | 0,4 | | без категории | | | Г |
| 22 | поселковая дорога  улица Садовая | | 0,6 | | без категории | | | Г |
| 23 | поселковая дорога  улица Лесная | | 0,7 | | без категории | | | Г |
| 24 | поселковая дорога  улица Речная | | 0,4 | | без категории | | | Г |
| 25 | поселковая дорога  улица Торговая | | 0,9 | | без категории | | | Г |
| 26 | поселковая дорога  улица Урицкого | | 0,5 | | без категории | | | Грунт |
| 27 | поселковая дорога  улица Володарского | | 0,3 | | без категории | | | Г |
| 28 | поселковая дорога  улица Коммунаров | | 0,6 | | без категории | | | Г |
| 29 | поселковая дорога  улица Пугачева | | 2,8 | | без категории | | | Г |
| 30 | поселковая дорога  улица Выгонная | | 0,8 | | без категории | | | Г |
| 31 | поселковая дорога  улица Северная | | 0,7 | | без категории | | | Г |
| 32 | поселковая дорога  улица Новая | | 0,9 | | без категории | | | Г |
| 33 | поселковая дорога  улица Дубовая | | 0,4 | | без категории | | | Г |
| 34 | поселковая дорога  улица Горького | | 0,6 | | без категории | | | Г |
| 35 | поселковая дорога  улица Партизанская | | 0,7 | | без категории | | | Грунт |
| 36 | поселковая дорога  улица Чкалова | | 0,6 | | без категории | | | Г |
| 37 | поселковая дорога  улица Сенная | | 0,9 | | без категории | | | Г |
| 38 | поселковая дорога  улица Дружбы | | 0,9 | | без категории | | | Г |
| 39 | поселковая дорога  улица Западная | | 0,5 | | без категории | | | Г |
| 40 | поселковая дорога  улица Западная | | 0,5 | | без категории | | | Грунт |
| **Итого по сельскому поселению:** | | | **41,3** | |  | | |  |

\*данные по состоянию на 07.02.2012 года, согласно Реестра имущества, находящегося в собственности Подгорненского сельского поселения Отрадненского района, утвержденного Решением Совета Подгорненского сельского поселения Отрадненского района от 07.02.2012 года № 98 «Об утверждении Реестра и Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом находящемуся в собственности Подгорненского сельского поселения Отрадненского района».

Пассажирское сообщение по территории района осуществляется преимущественно автомобильным транспортом.

В настоящее время связи между населенными пунктами обеспечены относительно разветвленной сетью автодорог и недостатки в этой сфере относятся, главным образом, к качественным характеристикам – необходимо улучшение состояния дорожного покрытия автомобильных дорог. Пассажирское сообщение по территории района осуществляется преимущественно автомобильным транспортом.

**Основные междугородние маршруты.**

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование маршрута | Транспортная компания, обслуживающая маршрут  (ИП) | Количество маршрутов |
| *1* | *2* | *3* |  |
| 1 | станица Отрадная - город Армавир | ООО «Отрадненское ПАТП» | ежедневно |
| 2 | станица Отрадная - город Геленджик | ООО «Отрадненское ПАТП» | ежедневно |
| 3 | город Армавир-Станица Надежная | ООО «Отрадненское ПАТП» | ежедневно |
| 4 | город Краснодар-Подгорная | ООО «Отрадненское ПАТП» | ежедневно |

В настоящее время связи между населенными пунктами в сельском поселении обеспечены относительно разветвленной сетью автодорог и недостатки в этой сфере относятся, главным образом, к качественным характеристикам – необходимо улучшение состояния дорожного покрытия автомобильных дорог.

Основу экономики района составляет сельское хозяйство и животноводство.

Итоги социально-экономического развития Отрадненского муниципального района за 2016 год характеризуются стабильной работой предприятий и организаций всех отраслей экономики, а также ростом объема производства сельскохозяйственной отрасли в животноводстве и растениеводстве, ростом объема оказываемых услуг на потребительском рынке.

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района создана маршрутная сеть на осуществление пассажирских перевозок пригородного внутрирайонного сообщения, подготовлены и утверждены паспорта маршрутов, согласованы схемы опасных участков автомобильных дорог.

На территории муниципального образования Отрадненский район организовано 15 городских и 17 пригородных муниципальных маршрутов. Население муниципального образования Отрадненский район обеспечено регулярным автобусным сообщением на 100 %.

Городские маршруты обслуживаются 8 предпринимателями (17 водителей), с которыми заключен соответствующий договор администрацией Отрадненского сельского поселения – организатором перевозок. За 2016 год перевезено 43,1 тысячи человек.

Муниципальные пригородные маршруты обслуживаются 10 предпринимателями и 1 организацией (ООО «Отрадненское ПАТП»).

За 2016 год перевезено 52,1 тысячи человек.

Все пригородные автобусы оборудованы системами спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Подгорненское сельское поселение является одним из 14 поселений Отрадненского района, расположенного в юго-западной части Отрадненского района, удаленность от районного центра составляет 30 км, от краевого центра города Краснодара – 270 км.

Подгорненское сельское поселение граничит на севере с Маякским сельским поселенгим, на западе с Бесстрашненским сельским поселением, на востоке с Надежненским сельским поселением, на северо-востоке со Спокойненским сельским поселением, на юго-западе с Лабинским районом, на юге с Карачаево-Черкесской республикой.

Баланс земель поселения составляет 20953 га,в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения – 9605 га

- земли населенных пунктов – 1813 га

- земли фонда перераспределения – 602 га

- земли лесного фонда 8933 га.

Район занимает периферийное положение в крае, его площадь составляет 2,45 тысяч км2, что составляет 3,3 % от общей площади Краснодарского края.

Плотность района – 26 чел/км2, что является очень низким показателем среди муниципальных образований и объясняется значительными размерами территории и небольшой численностью населения.

Подгорненское сельское поселение является одним из 14 поселений Отрадненского района, расположено в юго-западной части Отрадненского района. Площадь поселения составляет 20,93 тысяч га, что составляет 8,5 % от общей площади Отрадненского района.

На основании закона Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 749-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Отрадненский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, были установлены границы муниципального образования Отрадненский район, в том числе граница Подгорненского сельского поселения.

В состав Подгорненского сельского поселения входит 1 населенный пункт, административный центр :

* станица Подгорная;

Численность постоянного населения Подгорненского сельского поселения на 01.01.2017 года составляет 2102 человек, согласно информации, размещенной на официальном сайте Подгорненского сельского поселения (admin\_podgornaj@mail.ru).

Климат характеризуется небольшими годовыми перепадами температур. Лето обычно не жаркое, с дождями, зима теплая. В течение года преобладает ясная погода – около 80% солнечных дней. Рельеф сельского поселения представляет собой холмистые равнины, высота над уровнем моря составляет 600-980 метров. Почвенный покров представлен в основном черноземами. Защищенность долины с трех сторон горными отрогами создает в ней свой микроклимат, характерными особенностями которого являются отсутствие ветров и богатая насыщенность воздуха кислородом.

Район расположения муниципального образования имеет следующие основные климатические характеристики, которые представлены в ***таблице 5:***

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед.измерения** | **Величина** |
| Среднемесячная температура  воздуха, | Ć | 0,2 Ć |
| Среднегодовая температура воздуха , | Ć | 21Ć |
| Средняя температура самых теплых месяцев | Ć | 22,1 |
| Самый холодный месяц в году - январь со среднемесячной температурой | Ć | 0,2 |
| Глубина промерзания грунта (январь,февраль) | см | до 80 |
| Численность морозных дней, | дней | 66-84 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 800-1000 |

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса.

Дорожная инфраструктура населенного пункта сельского поселения представлена дорогами местного значения. Общая протяженность дорог местного значения – 41,3 км, в том числе 39,1км с твердым покрытием. Состояние дорог удовлетворительное.

Согласно Реестра имущества, находящегося в собственности Подгорненского сельского поселения Отрадненского района, утвержденного Решением Совета Подгорненского сельского поселения Отрадненского района от 07.02.2012 года № 98 «Об утверждении Реестра и Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом находящемуся в собственности Подгорненского сельского поселения Отрадненского района».

дорожная инфраструктура представлена протяженность дорог всего – 41,3 км

из них

в асфальтовом исполнении - 0,6 км;

в гравийном исполнении – 38,5 км;

в грунтовом исполнении – 2,2 км.

Муниципальное образование Подгорненское сельское поселение Отрадненского района Краснодарского края характеризуется следующей интегрированностью в транспортную инфраструктуру Отрадненского района Краснодарского края:

- по территории муниципального образования проходит автодорога общего пользования, являющаяся государственной собственностью Краснодарского края (региональная):

«Отрадная-Спокойное-Гофицкое»; (идентификационный номер автомобильной дороги 03 ОП РЗ 03К-061, протяженностью в границах района 48,625 км);

- внешние транспортно-экономические связи сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом. В местном сообщении преобладает автомобильный транспорт;

- воздушные перевозки не осуществляются, в связи с отсутствием на территории собственного аэропорта. Ближайший аэропорт находится в г. Краснодаре «Пашковский», расстояние до которого по автомобильной дороге составляет 250 км. Также имеются аэропорты в городах Геленджик, Ейск, Анапа, Сочи.

На территории сельского поселения судоходных рек, речных пристаней и вокзалов нет.

В Генеральном плане «Планировочная организация территории и система внешних связей» Том 1 заложены задачи по развитию и размещению новых объектов транспортной структуры, а также улично-дорожной сети муниципального образования Подгорненского сельского поселения.

**3.2. Социально-экономическая характеристика муниципального образования Подгорненского сельского поселения,**  **Отрадненского района Краснодарского края, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса**

Подгорненское сельское поселение расположено в юго-западной части Отрадненского района.

**Экономическая база развития муниципального образования**.

Агропромышленный комплекс и торговля являются основой экономики.

На территории муниципального образования расположены следующие организации, учреждения и предприятия.

Сельское хозяйство:

* крестьянско-фермерские хозяйства;
* Торговля:
* представлена 9 предприятиями, в которой занято 8 индивидуальных предпринимателей. 13 стационарных торговых объектов с общей торговой площадью 589,8 кв.м.
* ООО «Крокус»;

Почтовая связь:

* отделение ФГ УП «Почта России»

Отделения Сбербанка:

* имеется филиал Сбербанка России;

Операторы проводной телефонной связи:

* ООО «ЮТК»;

Операторы мобильной сотовой связи:

* МегаФон (GSM);
* Билайн;
* МТС (GSM, 3G);
* Теле 2

Интернет-провайдеры:

* Ростелеком (доступ к сети Интернет по коммутируемым линиям и широкополосный доступ к сети Интернет по технологии ADSL);

Система культурно-бытового обслуживания муниципального образования Подгорненского сельского поселения представлена следующими объектами:

* Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12;
* ; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26;
* Отделение МУ ЦСО «Долгожитель»;
* МУК «Социально-культурное объединение Подгорненского сельского поселения»;
* МУК «Библиотечная система»;
* Подгорненская сельская врачебная амбулатория;
* спортивным сооружением, представленным одним стадионом в школе.

**Демографическая ситуация.**

Показатели демографического развития муниципального образования являются ключевым инструментом развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека.

Согласно Генерального плана п. «Население и демография», была определена проектная структура населения.

Генеральным планом в прогнозе численности населения муниципального образования заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

* рост уровня рождаемости;
* снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;
* рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;
* рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (преимущественно в период 2015-2025 гг.).

В целом, прогнозная численность Подгорненского сельского поселения на расчетный срок до 2030 года составит 2400 человек (увеличение на 20%).

Численность постоянного населения Подгорненского сельского поселения на 01.01.2017 года составляет 2102 человек, согласно информации, размещенной на официальном сайте Подгорненского сельского поселения (admin\_podgornaj@mail.ru).

Существующая и проектная численность Подгорненского сельского поселения представлена в ***таблице 6.***

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование населенного пункта** | **Численность на 01.01.**  **2009 года, чел.** | **Численность на 01.01.2017 года, чел.** | **Прогноз на расчетный срок (2030 г.) , чел.\*** | **Прирост,чел.** |
| 1 | Подгорненское сельское поселение | 2022\* | 2102 | 2400\* | 298 |

\*Численность населения на 01.01.2009 года указана, согласно генерального плана п. «Население и демография». Том 1;

\*Проектная численность населения Подгорненского сельского поселения, определена, согласно Генерального плана п. «Население и демография». Том 1;

Генеральным планом п. «Население и демография», Том 1определена проектная численность населения Подгорненского сельского поселения, которая к расчетному сроку (2030г.) составит 2400 человек.

Динамика численности населения характеризуется:

в период с 2009 по 2017 годы наблюдалось увеличение численности населения в значениях 2022-2102 человек, т.е. с отклонением (увеличением) до 80 человек.

При выполнении прогноза численности населения использованы следующие материалы:

* генеральный план Подгорненского сельского поселения Отрадненского района, утвержденный Решением (II созыва) Семнадцатой сессией Совета Подгорненского сельского поселения Отрадненского района от 25.02.2011 года № 60 «Об утверждении генерального плана Подгорненского сельского поселения Отрадненского района»
* данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (20 марта 2017);
* сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Отрадненскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края» с 2002 г. по 2010 г.).

Согласно прогнозной численности населения муниципального образования Подгорненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края по данным генерального плана составит:

* на расчетный срок 2030 год – 2400 человек.

**Архитектурно-планировочная организация**

Территория Подгорненского сельского поселения в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 749-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Отрадненский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, составляет 20953 га.

Граница населенного пункта утверждена постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 19 декабря 2006г. №2747-П «Об установлении границ административно – территориальных единиц Отрадненского района Краснодарского края».

Развитие селитебных территорий в утвержденных границах станицы Подгорной на расчетный срок предусмотрено в западном направлении. На первую очередь предусмотрено полное освоение и реконструкция внутри кварталов населенного пункта с размещением жилых зон, объектов общественного и социально-бытового назначения, а также под жилую застройку западная часть населенного пункта, примыкающая к сложившейся жилой застройке. Развитие населенного пункта на отдаленную перспективу предлагается в юго-восточном направлении.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающих к нему территорий. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по рациональному формированию планировочной и пространственной структур планируемой территории путем ее функционального зонирования с учетом территориальных особенностей и планировочных ограничений.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Транспортный каркас проектируемой территории представлен автодорогой местного значения «станица Отрадная – станица Спокойная – село Гофицкое». Внутри границы населенного пункта дорожная сеть представлена сетью автодорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности.

Генеральным планом определены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры планируемой территории:

* реконструкция существующих улиц и дорог станицы Подгорной, в части усовершенствование покрытий;
* организация безопасных пешеходных переходов в условиях прохождения региональной автодороги по населенному пункту;
* строительство дороги местного значения станица Подгорная – хутор Веселый.

Строительство проектируемых автодорог создаст условия для развития социально-экономических связей и привлечения инвестиций, повысит уровень туристско-рекреационной привлекательности территории Подгорненского сельского поселения.

Транспортный каркас в настоящее время представлен:

* автодорога общего пользования, регионального значения

" станица Отрадная – станица Спокойная – село Гофицкое ", III-IV технической категории;

Транспортная связь Подгорненского сельского поселения с центром Отрадненского муниципального района осуществляется:

- по автодороге регионального значения «станица Отрадная – станица Спокойная – село Гофицкое», от станицы Отрадной далее северо-западнее поселка Отрадо-Тенгинский до станицы Спокойной и далее до станицы Подгорная, затем станицы Бесстрашная, Отважная до села Гофицкое.

Протяженность данной автодороги в границах сельского поселения составляет 3,8 км.

Таким образом, центр сельского поселения имеет четкий выход к внешним дорогам.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для муниципального образования Подгорненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края. Они связывают территорию сельского поселения с поселениями Отрадненского района и во многом определяют возможность развития экономики муниципального образования. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяют расширить производственные возможности за счет снижения и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения.

Краткая характеристика автодорог общего пользования местного значения в сельском поселении, согласно Реестра имущества, находящегося в собственности Подгорненского сельского поселения Отрадненского района, утвержденного Решением Совета Подгорненского сельского поселения Отрадненского района от 07.02.2012 года № 98 «Об утверждении Реестра и Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом находящемуся в собственности Подгорненского сельского поселения Отрадненского района». приведена в ***таблице 7.***

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **ед. изм.** | **Протяженность (на 10.03.2016г.)** | **в % соотношении** |
| 1 | Протяженность автодорог общего пользования всего | м | 41300 | 100 |
| 2 | Протяженность автодорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием | м | 600 | 1,5 |
| 3 | Протяженность автодорог общего пользования с гравийным покрытием | м | 38500 | 93 |
| 4 | Протяженность автодорог общего пользования с грунтовым покрытием | м | 2200 | 5,5 |

Разработчиком Программы развития дорожной сети установлено, что:

* подавляющая часть автодорог проектировалась и строилась в 80-90-х годах прошлого века, т.е. 35 лет назад. В настоящее время они не соответствуют современным транспортным и скоростным нагрузкам, имеют в основном по одной полосе движения в одном направлении, не имеют бордюрных ограждений, ливневых водостоков;
* недостаточное финансирование мероприятий по содержанию дорог привело к нарушению ремонтных сроков, их физическому старению, частичному или полному разруш 20 %. Строительство дорог осуществлялось без учета реальных потребностей населения в транспортных услугах, что привело к серьезному увеличению транспортной нагрузки на такие автодороги, как
* улица Школьная, улица Комсомольская, улица Почтовая, улица Пионерская, улица Широкая, улица Мира, улица Красная

Таким образом, сложилась ситуация, при которой уже существующая сеть местных дорог далеко не в полной мере способна обеспечить бесперебойный, безопасный и эффективный пропуск возрастающих транспортных потоков.

Основные транспортные магистрали:

- станицы Подгорной – основной транспортной артерией Подгорненского сельского поселения являются автодороги общего пользования, регионального значения "станица Отрадная – станица Спокойная – село Гофицкое ", III-IV технической категории, протяженностью в границах поселения 3,8 км.

По автодороге общего пользования "станица Отрадная – станица Спокойная – село Гофицкое» трасса проходит от станицы Отрадной, далее северо-западнее поселка Отрадо-Тенгинский до станицы Спокойной по улицам: Мира, Выгонная, Садовая, Ленина и далее до станицы Подгорная по улице Комсомольская, улице Школьная и затем через станицы Бесстрашная, Отважная до села Гофицкое. Дорога выполнена в асфальтобетонном исполнении, находится в удоволетворительном состоянии.

Формирующие улично-дорожную сеть сельского поселения, основные улицы в жилой застройке должны быть благоустроены, иметь асфальтовое покрытие и тротуары.

Более 98 % улиц сельского поселения нуждаются в обустройстве дороги в асфальтобетонном исполнении.

Существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения.

Сложившаяся ситуация требует концентрации усилий администрации муниципального образования и Совета депутатов сельского поселения, направленных на привлечение средств бюджета поселения, бюджетов Краснодарского края и Российской Федерации в для решения проблем, накопившихся в дорожном секторе.

**3.3. Характеристика**

**функционирования и показатели работы транспортной**

**инфраструктуры по видам транспорта**

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов сельского, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспортного, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Транспортная инфраструктура муниципального образования Подгорненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края является составляющей инфраструктуры Отрадненского района Краснодарского края.

Железная дорога на территории поселения отсутствует. Ближайшие железнодорожные пути - г. Армавир (110 км) и г. Невинномысск (84 км). Воздушные перевозки из сельского поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории сельского поселения не развит в связи с отсутствием судоходных рек.

**3.3.1. Автомобильный транспорт**

Обслуживание населения муниципального образования Подгорненского сельского поселения пассажирским транспортом осуществляется одним видом транспорта - общественным коммерческим транспортом (автобусным, маршрутными такси). Автомобильный транспорт муниципального образования представлен деятельностью частных перевозчиков, имеющих соответствующую лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Передвижение в сельском поселении осуществляется в пешеходном порядке, с использование общественного транспорта, с использованием личного автотранспорта.

Общественный транспорт для перевозки пассажиров в Подгорненском сельском поселении отсутствует.

Маршруты движения пассажирского транспорта в сельском поселении на сегодняшний день проходят по автодороге общего пользования, регионального значения

«станица Отрадная – станица Спокойная – село Гофицкое»,

К зоне автодорог общего пользования Подгорнеского сельского поселения относятся территории придорожных полос и развязок категорированной дороги регионального значения.

Объекты транспортной инфраструктуры:

* автомобильные дороги местного значения, в количестве 38 единиц, общей протяженностью 41,3 к м.;
* автовокзал для пригородных и междугородных автобусных сообщений отсутствует;
* автобусные остановки, в количестве 3 единиц;
* технические средства регулирования дорожным движением (светофоры) отсутствуют.

Состояние дорожной разметки можно охарактеризовать как удовлетворительное. Требуется обновление дорожной разметки на центральных улицах станицы, отсутствует дорожная разметка на большинстве удаленных от центра станицы улицах.

Транспортные инженерные сооружения на территории Подгорненского сельского поселения представлены мостом, характеристика которого, представлена ***в таблице 9.***

Количество и протяженность внутрирайонных и межрайонных автобусных маршрутов вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения, в связи, с чем перераспределение основных транспортных направлений в рассматриваемом периоде не планируется.

В Подгорненском сельском поселении здание автостанции, выполняющей функцию для внутрирайонного и межрайонного автобусных сообщений отсутствует.

В связи с чем, функцию для внутрирайонного и межрайонного автобусных сообщений на муниципальной маршрутной сети выполняют следующие остановочные пункты:

- «станица Подгорная» находящийся на участке дороги регионального значения по улице Комсомольской (28 км+842м. справа);

«станица Подгорная» находящийся на участке дороги регионального значения по улице Комсомольской (28 км+581м. слева);

- «станица Подгорная» находящийся на участке дороги местного значения по улице Школьной,2 (перекресток с улицей Длинной, рядом с домовладение № 127);

Основные проблемы по автобусному сообщению:

* неудовлетворительное состояние проезжей части и связанные с этим большие затраты на техническое обслуживание и ремонт машин;
* износ транспортного парка осуществляющего перевозки;
* малая платежеспособность населения;
* слабая финансовая поддержка пассажирских перевозок из бюджетов всех уровней.

Большинство трудовых передвижений в населенных пунктах муниципального образования приходиться на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

Генеральным планом на расчетный срок не предусмотрены мероприятия, в части организации пассажирских перевозок, позволяющих создать на территории муниципального образования маршрутную сеть, удовлетворяющую потребности населения в передвижении, сформированную на условиях добросовестной конкуренции при минимальном уровне субсидий из бюджета муниципального района.

**3.3.2. Грузовые перевозки автомобильным транспортом**

На территории муниципального образования Подгорненское сельское поселение Отрадненского района Краснодарского края предприятий транспортного комплекса, осуществляющих грузовые перевозки отсутствуют.

Грузовой транспорт представлен грузовым автотранспортом и сельскохозяйственной техникой и используется для обслуживания действующих на территории муниципального образования сельскохозяйственного и производственных предприятий.

**3.4. Характеристика**

**сети дорог муниципального образования,**

**параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгорненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края. Они связывают территорию сельского поселения с соседними территориями, с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность сельского поселения, во многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

От уровня развития автомобильных дорог во многом зависит решение задач в достижении устойчивого экономического роста сельского поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшении качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования – Подгорненского сельское поселение.

**Улично-дорожная сеть**

Улично-дорожная сеть муниципального образования входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Рисунок 3



Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории населенного пункта с производственной зоной, кварталами жилых домов, с общественной зоной.

Дороги Подгорненского сельского поселения относятся к классу «дороги обычного типа».

К классу «дороги обычного типа» относят автомобильные дороги, не отнесённые к классам «автомагистраль» и «скоростная дорога»:

* имеющие единую проезжую часть или с центральной разделительной полосой;
* доступ на которые возможен через пересечения и примыкания в разных и одном уровне, расположенные для дорог категорий IB, II, III не чаще, чем через 600 м, для дорог категории IV не чаще, чем через 100 м, категории V — 50 м друг от друга.

Основная планировочная ось станицы Подгорной – автомагистраль регионального значения «станица Отрадная–станица Спокойная – село Гофицкое» проходит через центр станицы по улице Комсомольская, улице Школьная, связывающая станицу Отрадную с станицей Подгорной.

По автодорогам районного и местного значения осуществляются все транспортные связи между населёнными пунктами и автомобильными дорогами общей сети.

Таким образом, все автомобильные дороги Подгорненского сельского поселения, –районного и местного значения, – составляют единую систему транспортных связей.

Улично-дорожная сеть административного центра Подгорненского сельского поселения – **станицы Подгорной** – развита достаточно хорошо.

Проектом сохранен один существующий въезд в станицу:

- с северо-востока станицы подходит автомобильная дорога регионального значения «станица Отрадная–станица Спокойная – село Гофицкое».

Главные улицы, через которую проходит автомобильная дорога регионального значения «станица Отрадная–станица Спокойная – село Гофицкое» – улица Комсомольская, улица Школьная– образуют магистраль, проходящую по центральной части станицы,условно разделяя её на две части северную и южную.

Дополняют сеть меридианально расположенных улиц – улица Широкая, улица торговая, улица Пионерская, улица Почтовая, улица Торговая, улица Разина, улица Горная.

Эти улицы пересекаются поперечными главными и второстепенными улицами, - улица Пушкина, улица Мира, улица Красная, улица Шаумяна, улица Садовая, улица Длинная, улица Пугачева, улица Разина, улица Степная.

Ширина главных улиц составляет 20-22 м. Жилые улицы имеют ширину 12-16 м.

В **станице Подгорной**  главными улицами являются улицы – Комсомольская и Школьная, выполненные в асфальтобетонном исполнении, от которых как поперечно, так и параллельно проходят дороги местного значения по улицам: Мира, Красная, Пионерская, Почтовая, Садовая, длинная, Узкая, Пушкина, Шаумяна, Степная, Торговая, Л.Толстого, Длинная, Южная, Горная, Короткая, Разина, Широкая, Степная, Комсомольская, Каменная, Кузнечная, Шевченко, Лесная, Речная, Урицкого, Володарского, Коммунаров, Пугачева, Выгонная, Северная, Новая, Дубовая, Горького, Партизанская, Чкалова, Сенная, Дружбы, Западная.

Дорожное покрытие в виде асфальта имеет только одна улица в станице Подгорной – подъезд к администрации сельского поселения, протяженностью 0,6 км.

В основном жилые улицы и проезды имеют гравийное покрытие, удовлетворяющее требованиям прочности и долговечности в соответствии с характером движения, шероховатости, обеспечивающей сцепление с дорожным покрытием, удобства эксплуатации, – таким образом, эти покрытия являются оптимальными для применения на селитебных территориях.

Классификация существующей уличной сети достаточно четкая. Тем не менее, в общей совокупности исторически сложившихся улиц могут быть выделены следующие основные категории:

* жилые улицы, приспособленные под функции пропуска магистрального движения :
* улица Комсомольская и улица Школьная;
* прочие жилые улицы с преобладанием пешеходного движения:
* улица Мира, улица Красная, улица Почтовая, улица Пушкина,улица Школьная, улица Комсомольская, улица Л.Толстого, улица Широкая, улица Торговая.

Интенсивность дорожного движения органами местного самоуправления не определялось. Скорость движения на дорогах сельского поселения составляет 40-60 км/ч.

Улично-дорожная сеть сельского поселения не перегружена автотранспортом, отсутствуют заторы и нет затруднения в парковке.

Всего улиц в Подгорненском сельском поселении 38.

Самыми длинными поселковыми дорогами в станице Подгорной являются автомобильные дороги:

- улица Длинная, протяженностью 3,7км, улица Почтовая, протяженностью 2,1 км, улица Степная, протяженностью 2,6 км, улица Пушкина, протяженностью 1,6 км, улица Пионерская, протяженностью 1,6 км, центр-п/лагерь, протяженностью 3,5 км;

Согласно Реестра имущества, находящегося в собственности Подгорненского сельского поселения Отрадненского района, утвержденного Решением Совета Подгорненского сельского поселения Отрадненского района от 07.02.2012 года № 98 «Об утверждении Реестра и Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом находящемуся в собственности Подгорненского сельского поселения Отрадненского района» 38 автодорог сельского поселения оформлены в муниципальную собственность.

Автодорога общего пользования:

- регионального значения «станица Отрадная – станица Спокойная – село Гофицкое» является государственной собственностью Краснодарского края.

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети муниципального образования Подгорненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края показаны в ***таблице 8.***

Таблица 8

**Показатели существующей улично-дорожной сети муниципального образования Подгорненского сельского поселения.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование и расположение автомобильной дороги** | **Протяженность по типам**  **покрытия**  **(км)** | | | | **Техническая категория** | **Ширина**  **(п.м.)** | **Расчетная скорость, км/ч** | **Кадастровый**  **номер** | **Плотность транспортного потока** | **Прогноз интенсивности движения в сутки, ед., авт./сут** | **Коэффициент загрузки дороги движением** |
| **Всего** | **асфальтобетонное** | **-гравийное** | **грунтовое** |
| **Станица Подгорная** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Региональная дорога по улице Комсомольская | автодорога, находящаяся в государственной собственности РФ | | | |  |  |  | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 2 | Региональная дорога по улице Школьная | автодорога, находящаяся в государственной собственности РФ | | | |  |  |  | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| **Станица Подгорная** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подъезд к зданию администрации  сельского поселения | 0,6 | 0,6 | - | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 2 | поселковая дорога  центр-п/лагерь | 3,5 | - | 3,5 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 3 | поселковая дорога  улица Л.Толстого | 1,1 | - | 1,1 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 4 | поселковая дорога  улица Длинная | 3,7 | - | 3,7 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 5 | поселковая дорога  улица Южная | 1,1 | - | 1,1 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 6 | поселковая дорога  улица Горная | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 8 | поселковая дорога  улица Короткая | 0,7 | - | 0,7 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 9 | поселковая дорога  улица Разина | 1,5 | - | 1,5 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 10 | поселковая дорога  улица Широкая | 1,1 | - | 1,1 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 11 | поселковая дорога  улица Пионерская | 1,6 | - | 1,6 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 12 | поселковая дорога  улица Почтовая | 2,1 | - | 2,1 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 13 | поселковая дорога  улица Красная | 1,1 | - | 1,1 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 14 | поселковая дорога  улица Мира | 1,8 | - | 1,8 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 15 | поселковая дорога  улица Узкая | 1,4 | - | 1,4 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 16 | поселковая дорога  улица Степная | 2,6 | - | 2,6 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 17 | поселковая дорога  улица Пушкина | 1,6 | - | 1,6 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 18 | поселковая дорога  улица Комсомольская | 0,5 | - | 0,5 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 19 | поселковая дорога  улица Каменная | 0,4 | - | 0,4 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 20 | поселковая дорога  улица Кузнечная | 1,0 | - | 1,0 | 0,4 | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 21 | поселковая дорога  улица Шевченко | 0,4 | - | 0,4 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 22 | поселковая дорога  улица Садовая | 0,6 | - | 0,6 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 23 | поселковая дорога  улица Лесная | 0,7 | - | 0,7 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 24 | поселковая дорога  улица Речная | 0,4 | - | 0,4 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 25 | поселковая дорога  улица Торговая | 0,9 |  | 0,9 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 26 | поселковая дорога  улица Урицкого | 0,5 | - | - | 0,5 | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 27 | поселковая дорога  улица Володарского | 0,3 | - | 0,3 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 28 | поселковая дорога  улица Коммунаров | 0,6 | - | 0,6 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 29 | поселковая дорога  улица Пугачева | 0,8 | - | 1,2 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 31 | поселковая дорога  улица Выгонная | 0,2 | - | 0,8 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 32 | поселковая дорога  улица Северная | 0,7 | - | 0,7 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 33 | поселковая дорога  улица Новая | 0,9 | - | 0,9 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 34 | поселковая дорога  улица Дубовая | 0,4 | - | 0,4 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 35 | поселковая дорога  улица Горького | 0,6 | - | 0,6 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 36 | поселковая дорога  улица Партизанская | 0,7 | - | - | 0,7 | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 37 | поселковая дорога  улица Чкалова | 0,6 | - | 0,6 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 38 | поселковая дорога  улица Сенная | 0,9 | - | 0,9 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 39 | поселковая дорога  улица Дружбы | 0,9 | - | 0,9 | - | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
| 40 | поселковая дорога  улица Западная | 1,0 | - | 0,5 | 0,5 | IV |  | 40 | - | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись | Расчеты не выполнялись |
|  | Всего по сельскому поселению | 41,3 | 0,6 | 38,5 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - |

**Примечание:** \*информация, указанная в таблице предоставлена администрацией Подгорненского сельского поселения, согласно Реестра имущества, находящегося в собственности Подгорненского сельского поселения Отрадненского района, утвержденного Решением Совета Подгорненского сельского поселения Отрадненского района от 07.02.2012 года № 98 «Об утверждении Реестра и Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом находящемуся в собственности Подгорненского сельского поселения Отрадненского района».

\* Постановление Главы администрации Краснодарского края от 30 сентября 2008 года № 977 «Об утверждении перечня автомобильных дорог пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края».

Поперечные профили улиц имеют следующую ширину:

- главная улица в красных линиях – 26-28 м;

- улицы в жилой застройке – 16-18 м;

При этом, ширина проезжей части главной улицы составляет 6 метров, ширина тротуаров 1-1,5 метров, для улиц в жилой застройке ширина проезжей части 4-5 м.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения муниципального образования Подгорненского сельского поселения Отрадненского района, Краснодарского края относятся к IV технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 5 до 6 м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV категории.

В ***таблице***  9 представлена характеристика основного искусственного сооружения (мост) Подгорненского сельского поселения, Отрадненского района, Краснодарского края на участке дороги регионального значения.

**Искусственное сооружение Подгорненского сельского поселения на участке дороги**

**регионального значения** Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные сооружения** | **Месторасположение** | **Длина сооружения,**  **м** | **Ширина проезжей части сооружения**  **м** | **Основные виды**  **покрытия (железобетонное, асфальтобетонное, щебень, гравий и т.д.** | **Техническое состояние** |
| **станица Холмская** | | | | | | |
| 1 | мост | Станица Подгорная, через реку Гультюг | 10 | 7 | железобетонное | удовлетворительное |

Протяженность освещенных улиц в Подгорненском сельском поселении составляет 18,8 км.

На территории Подгорненского сельского поселения на автодороге регионального значения функционируют:

* одна автозаправочная станция (АЗС):

ООО «Крокус» (АЗС 99), руководитель Давыдов В.В., находящаяся по улице Комсомольская,46:

* одна станция технического обслуживания автомобилей

Индивидуальный предприниматель Рыбалко С.В., находящаяся по улице Комсомольская,60.

Ежегодно в объеме выделенных из местного бюджета средств, проводится текущий ремонт покрытия автомобильных дорог местного значения.

В настоящее время социально-экономическое развитие сельского поселения сдерживается из-за неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния автодорог. Причины сложившейся ситуации состоят в следующем:

- подавляющая часть автодорог проектировалась и строилась в 80-90-х годах прошлого века, т.е. более 35 лет назад. В настоящее время они не соответствуют современным транспортным и скоростным нагрузкам, имеют по одной полосе движения в одном направлении, на многих улицах не имеется пешеходных дорожек (тротуаров), бордюрных ограждений, ливневых водостоков.

Недостаточное финансирование мероприятий по содержанию дорог привело к нарушению ремонтных сроков, их физическому старению, частичному или полному разрушению асфальтобетонного полотна. Износ дорог составляет 20%.

Более 90 % улиц сельского поселения нуждаются в обустройстве дороги в асфальтобетонном исполнении. Сложившаяся ситуация требует концентрации усилий администрации поселения и Совета депутатов поселения, направленных на привлечение средств бюджета поселения, бюджетов Краснодарского края и Российской Федерации для решения проблем, накопившихся в дорожном секторе Подгорненского сельского поселения, Отрадненского района, Краснодарского края.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Данные дороги в связи с длительным сроком эксплуатации требуют капитального ремонта, однако в связи с отсутствием финансирования на первый план выходят лишь работы по содержанию и эксплуатации дорог, путем:

* осуществления мероприятий по сохранению протяженности, за счет текущего ремонта автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги;
* нормативного содержания дорог, повышения качества дорожной сети.

Формирующие улично-дорожную сеть сельского поселения, основные улицы в жилой застройке должны быть благоустроены, иметь асфальтовое покрытие и тротуары. По улицам с основным движением автомобильного транспорта и в местах расположения общественных учреждений торговых предприятий необходимо размещение автостоянок.

**3.5. Анализ состава парка**

**транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном образовании, обеспеченность парковками (парковочными местами)**

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории сельского поселения.

На 01.01.2017 года, по информации администрации Подгорненского сельского поселения количество грузовых автомобилей составляет – 33 единицы, сельскохозяйственной техники - 22 единицы, легковых – 310 единиц.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей или в пределах участков предприятий.

Гаражно-строительные кооперативы в сельском поселении отсутствуют.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС) станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, так:

* согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;
* согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;
* согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований СНиП 2.07.01-89 и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время для села необходимы следующие объекты дорожного сервиса:

* СТО – мощность 1 пост;

Предприятий частной формы собственности, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами в Подгорненском сельском поселении не имеется.

Служба такси в станице Подгорная также отсутствует.

Объекты социальной инфраструктуры и административные здания хозяйствующих организаций в станице Подгорная необходимо оборудовать автостоянками (парковочными местами).

**3.6. Характеристика**

**работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока на территории муниципального образования**

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он признан удовлетворить потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. Основным пассажирским транспортом является автомобильный.

**Железнодорожный транспорт**

Железная дорога на территории поселения отсутствует. Ближайшие железнодорожные пути - г. Армавир (110 км) и г. Невинномысск (84 км).

**Воздушный транспорт**

Пассажирские и грузовые авиаперевозки выполняются через международные аэропорты федерального значения Краснодар (Пашковский), Сочи (Адлер), Анапа (Витязево).

Связь с вышеуказанными аэропортами в настоящее время и на расчетный срок будет осуществляться автомобильным транспортом.

**Автомобильный транспорт**

Обслуживание населения Подгорненского сельского поселения осуществляется одним видом транспорта - общественным коммерческим транспортом (автобусным, маршрутными такси). Автомобильный транспорт муниципального образования представлен деятельностью частных перевозчиков, имеющих соответствующую лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Структурная схема транспортного комплекса состоит из внешнего транспорта.

Внешний транспорт представлен автомобильными средствами передвижения, обслуживающими междугородние перевозки.

Междугородная и пригородная маршрутная сеть связывает Подгорненское сельское поселение со следующими населенными пунктами:

* город Краснодар;
* станица Отрадная, через которые осуществляется связь с другими населенными пунктами.

Междугородная и пригородная маршрутная сеть представлена деятельностью трех остановочных пунктов (автостанция отсутствует), расположенного в границах Подгорненского сельского поселения и находящихся в ведомстве муниципального образования.

По территории муниципального образования Подгорненское сельское поселение проходят межмуниципальные и внутримуниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, указанный в ***таблице 10.***

Таблица 10

**Межмуниципальные и внутримуниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом**

**на территории муниципального образования Подгорненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Порядко-вый номер марш-рута ре-гуляр-ных пе-ревозок** | **Наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок или в виде наименований поселений, в границах которых расположены начальный остановоч-ный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту** | | **Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты** | **Протяженность маршрута регулярных пере-возок,км** | **Порядок посадки и вы-садки пасса-жиров** | **Вид ре-гуляр-ных пе-ревозок** | **Вид ТС** | **Дата начала осу-ществления регуляр-ных перевозок** | **Наименование ИП, осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **межмуниципальные маршруты** | | | | | | | | | | |
| 1 | - | город Краснодар | станица Подгорная, Отрадненский район | Краснодар-1, автовокзал  Тбилисская автостанция,  Кропоткин, автокасса  Армавир, автовокзал  Бесскорбная, трасса  Попутная, трасса  Отрадное,  Спокойная, центр  **станица Подгорная,** Отрадненский район | 270,0 |  | регуляр- ные пе- ревозки по нере- гулиру- емым тарифам | автобус | - | ООО «ПАТП Отрадненское» |
| **внутримуниципальные маршруты** | | | | | | | | | | |
| 3 | - | станица Отрадная | станица Подгорная | станица Отрадная, станица Спокойная,  станица Подгорная | 21,0 | - | регуляр- ные пе- ревозки по нере- гулиру- емым тарифам | автобус | - | Индивидуальный предприниматель Манин А.В. |

**Примечание:** \*информация указанная в таблице, использована с сайта Министерства дорожного хозяйства и траспорта Краснодарского край Сайт: tskk.ru;

Большинство трудовых передвижений в населенных пунктах муниципального образования приходиться на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

Генеральным планом на расчетный срок не предусмотрены мероприятия, в части организации пассажирских перевозок, позволяющих создать на территории муниципального образования маршрутную сеть, удовлетворяющую потребности населения в передвижении, сформированную на условиях добросовестной конкуренции при минимальном уровне субсидий из бюджета муниципального района.

**3.7. Характеристика**

**условий пешеходного и велосипедного передвижения на территории муниципального образования**

На территории Подгорненского сельского поселения по главным улицам пешеходное передвижение осуществляется по тротуарам, в границах существующей линии застройки, шириной 1-1,5 м., существующих преимущественно асфальтобетонном исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Основные пути пешеходного движения направлены к объектам социального, культурно-бытового транспортного обслуживания населения.

Система внутрипоселковых улиц Подгорненского сельского поселения сформирована с преимущественно пешеходным движением.

Основное пешеходное движение сосредоточено в центральной части станицы, в которой находится основная часть учреждений и предприятий обслуживания населения Подгорненского сельского поселения.

На территории Подгорненского сельского поселения имеется два объекта пешеходного движения, находящихся в муниципальной собственности и внесенных в Реестре имущества, находящегося в собственности Подгорненского сельского поселения Отрадненского района, утвержденного Решением Совета Подгорненского сельского поселения Отрадненского района от 07.02.2012 года № 98 «Об утверждении Реестра и Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом находящемуся в собственности Подгорненского сельского поселения Отрадненского района».

Характеристика мест с пешеходным движением приведена ***в таблице 11***

Таблица 11

Характеристика мест с пешеходным движением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Адрес (местоположение)** | **Ширина,**  **м** | **Протяженность,**  **км** | **Исполнение (асфальт, бетон, гравий)** |
| 1 | Пешеходные тротуары | станица Подгорная,  улица Комсомолькая | 1,5 | 2,2 | асфальт |
| 2 | Пешеходные тротуары | станица Подгорная, улица Школьная | 1,5 | 0,3 | асфальт |
| **ИТОГО:** | | | | **2,5** |  |

На улицах, где отсутствуют пешеходные дорожки (тротуары) пешеходное движение осуществляется по проезжим частям улиц., что влечет за собой риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Велосипедное движение на территории Подгорненского сельского поселения развито слабо. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории Подгорненского сельского поселения отсутствуют.

Велосипедное движение на территории Подгорненского сельского поселения осуществляется по существующим тротуарам и в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Генеральным планом на расчетный срок размещение на территории Подгорненского сельского поселения специализированных велосипедных дорожек и не предусмотрено.

Интенсивность пешеходного и велосипедного движения не определялась.

**3.8. Характеристика**

**движения грузовых транспортных средств,**

**оценка работы транспортных средств, коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств на территории муниципального образования.**

Грузовые транспортные средства, принадлежащие жителям Подгорненского сельского поселения составляет 33 единицы, что составляет 9,9 % от общего количества автомобилей в сельском поселении, принадлежащих жителям станицы. Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории муниципального образования не имеется.

Грузовой транспорт используется для обслуживания действующих в сельском поселении сельскохозяйственных и производственных предприятий.

В составе движения грузового транспорта в целом по территории Подгорненского сельского поселения преобладают автомобили грузоподъемностью до 3,5 т., а также свыше 3,5 т.

На территориистаницы Спокойной отсутствуют специальные грузовые дороги, в связи, с чем движение грузового транспорта организовано по автодорогам, расположенным в жилой зоне.

В Генеральном плане п. «Планировочная организация территории и система внешних связей» определены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

* реконструкция существующих улиц и дорог станицы Подгорной, в части усовершенствование покрытий;
* организация безопасных пешеходных переходов в условиях прохождения региональной автодороги по населенному пункту;
* строительство дороги местного значения станица Подгорная – хутор Веселый.

Дороги обычного типа (нескоростные дороги) имеют выходы на сеть местных полевых дорог, связывающих станицу с осваиваемыми пахотными угодьями.

**3.9. Анализ**

**уровня безопасности дорожного движения**

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития муниципального образования Подгорненского сельского поселения Отрадненского района, Краснодарского края

За период с 2014 по 2016 годы в Подгорненском сельском поселении не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий.

Наиболее эффективной мерой для повышения уровня безопасности в области использования ремней безопасности являются ужесточенные законодательные меры и полицейское правоприменение штрафов и иных взысканий с водителей, нарушивших данные требования.

Главной задачей обеспечения безопасности является организация единой совокупной системы управления безопасностью на автомобильных дорогах в условиях рыночного хозяйствования с созданием эффективного механизма регулирования транспортной деятельности под надзором федеральных исполнительных органов и органов местного самоуправления, различных общественных объединений.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения. Схема установки новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков. разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Профилактика дорожно-транспортного травматизма, разработка новых подходов в популяризации правил дорожного движения, обсуждение вопросов усиления взаимодействия между ведомствами в управлении безопасностью дорожного движения, определение первоочередных мер, которые направлены на улучшение ситуации на дорогах, должны стоять на контроле у уполномоченных на то людей, которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на автомобильных дорогах.

Таким образом, к приоритетным задачам социального и экономического развития муниципального образования в среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачи по сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества оказания медицинской помощи пострадавшим и т.д.

**3.10. Оценка**

**уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения**

Автомобильный транспорт, наряду с промышленностью, является одним из основных источников загрязнения атмосферы. Доля автотранспорта в общих выбросах вредных веществ может достигать 60-80%. Более 80% всех выбросов в атмосферу составляют выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твёрдых веществ. Из газообразных загрязняющих веществ в наибольших количествах выбрасываются окислы углерода, углекислый газ, угарный газ, образующиеся преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах в атмосферу выбрасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, сероводород и другие. Самый многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух, являются углеводороды.

Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения количества автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований:

1) Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения.

2) Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее, неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах.

3) Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся – озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. Фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей.

4) Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.

5) При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.

6) Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям.

Несмотря на быстрый рост автомобильного парка, и учитывая сложившуюся планировочную структуру Подгорненского сельского поселения, характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой и общественной застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

**3.11. Характеристика**

**существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования**

**3.11.1. Характеристика существующих условий**

Существующая транспортная схема Подгорненского сельского поселения, представлена автомобильным транспортом.

Существующая транспортная схема Подгорненского сельского поселения представлена, в основном, регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с развитой социальной инфраструктурой.

**3.11.2. Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры**

**Инфраструктура воздушного транспорта**

До окончания расчетного срока изменений в инфраструктуре воздушного транспорта не предполагается.

**Железнодорожная инфраструктура**

Железная дорога на территории поселения отсутствует. Ближайшие железнодорожные пути - г. Армавир (100 км) и г. Невинномысск (75 км).

**Автодорожная инфраструктура**

Развитие автомобильных дорог Подгорненского транспортного узла, согласно п. «Планировочная организация территории и система внешних связей» Генерального плана определены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

* реконструкция существующих улиц и дорог станицы Подгорной, в части усовершенствование покрытий;
* организация безопасных пешеходных переходов в условиях прохождения региональной автодороги по населенному пункту;
* строительство дороги местного значения станица Подгорная – хутор Веселый.

Таким образом, генеральным планом предусмотрена реконструкция старых и прокладка новых жилых улиц для связи проектируемых кварталов с центрами населенных пунктов.

**3.12. Оценка**

**нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры в границах муниципального образования**

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, Отрадненского района и правовыми актами органов местного самоуправления Подгорненского сельского поселения, Отрадненского района, Краснодарского края.

Законодательной базой для разработки Программы являются Конституция Российской федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, другие нормативные правовые акты, относящиеся к сфере деятельности транспортного комплекса.

Программа разработана во исполнение и в соответствии с требованиями:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

постановление правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. В редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации»;

Стратегия развития социально-экономического развития транспортного комплекса и связи Краснодарского края на период до 2020 года

Государственная программа Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края".

Закон Краснодарского края от 7 июня 2004 года N 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае»

«Об утверждении Положения о порядке приема автомобильных дорог в государственную собственность Краснодарского края» утвержденного Постановлением Главы администрации Краснодарского края от 11.08.2004 N 800

Устав Подгорненского сельского поселения Отрадненского района, Краснодарского края.

Генеральный план Подгорненского сельского поселения Отрадненского района, утвержденный Решением (II созыва) Семнадцатой сессией Совета Подгорненского сельского поселения Отрадненского района от 25.02.2011 года № 60 «Об утверждении генерального плана Подгорненского сельского поселения Отрадненского района»

Реестра имущества, находящегося в собственности Подгорненского сельского поселения Отрадненского района, утвержденного Решением Совета Подгорненского сельского поселения Отрадненского района от 07.02.2012 года № 98 «Об утверждении Реестра и Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом находящемуся в собственности Подгорненского сельского поселения Отрадненского района».

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сельского поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции);

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов исполнительной власти Отрадненского района, органов местного самоуправления в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры села в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

- подача заявок на участие в федеральных и краевых программах (инвестиционных проектах) в части строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения.

Реализация Программы должна осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ муниципальным образованием Подгорненского сельского поселения Отрадненского района, Краснодарского края, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Краснодарского края и муниципальных программ Отрадненского района, Краснодарского края, реализуемых на территории сельского поселения.

В соответствии с изложенной в настоящей Программе политикой муниципальное образование Подгорненское сельское поселение Отрадненского района Краснодарскогоо края должно разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

При реализации мероприятий, предлагаемых в настоящей Программе возможно внесение изменений в части ежегодных корректировок мероприятий и объемов их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

**3.13. Оценка**

**финансирования транспортной инфраструктуры**

Финансовой основой реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Подгорненского сельского поселения Отрадненского района, Краснодарского края являются средства бюджета муниципального образования – Подгорненского сельского поселения.

Привлечение средств бюджета Краснодарского края учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования –Подгорненского сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Финансирование мероприятий Программы должно осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий села по ремонту дорог местного значения. Реальная ситуация с возможностями федерального и краевого бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления Подгорненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

**РАЗДЕЛ IV**

**ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

**4.1. Прогноз социально-экономического**

**и градостроительного развития сельского поселения**

Прогноз численности населения Подгорненского сельского поселения представлена в ***таблице 12***

Таблица 12

Численность населения Подгорненского сельского поселения на базовый период и расчетный срок

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Населенный пункт** | **Численность населения** | | |
| **Базовый период**  **(2009)** | **Численность населения, чел. на 01.01.2017 года** | **Прогноз на расчетный срок, чел (2030г.)** |
| 1 | Подгорненское сельское поселение | 2022 | 2102 | 2400 |

Из представленного прогноза видно, что численность населения Подгорненского сельского поселения в последующие 13 лет будет увеличиваться за счет естественного прироста и миграции.

За основу проектных границ Подгорненского сельского поселения с учетом перспективного развития сельского поселения принята существующая граница поселения.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

В целом сложившаяся планировочная структура генеральным планом сохранена. Развитие Подгорненского сельского поселения предусмотрено генеральным планом следующим образом:

развитие селитебных территорий в утвержденных границах ст. Подгорной на расчетный срок предусмотрено в западном направлении. На первую очередь предусмотрено полное освоение и реконструкция внутри кварталов населенного пункта с размещением жилых зон, объектов общественного и социально-бытового назначения, а также под жилую застройку западная часть населенного пункта, примыкающая к сложившейся жилой застройке. Развитие населенного пункта на отдаленную перспективу предлагается в юго-восточном направлении.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающих территорий. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

**4.1. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории села**

Относительно стабильная демографическая и экономическая ситуация в Подгорненском сельском поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории муниципального образования Подгорненского сельского поселения на срок действия настоящей Программы не планируется.

В целом по сельскому поселению, на расчетный период, пассажиропоток также не увеличится, а возможно и уменьшится, из-за следующих факторов:

- нестабильная динамика численности населения сельского поселения;

- уменьшения деловой активности граждан;

**4.2. Прогноз развития транспортной инфраструктуры муниципального образования по видам транспорта**

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в муниципальном образовании Подгорненском сельском поселении.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура муниципального образования Подгорненского сельского поселения по видам транспорта не претерпит существенных изменений.

На расчетный период 2018 – 2028 г.г. воздушного транспорта в Подгорненском сельском поселении не планируется.

Основным видом транспорта остается автомобильный.

Транспортная связь с районным, краевым центром будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри муниципального образования личным транспортом и пешеходным сообщением. Для целей обслуживания действующих производственных и сельскохозяйственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

**4.3. Прогноз развития дорожной сети**

Реализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Подгорненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

Проектируемые параметры уличной сети в пределах сельского поселения приведены в ***таблице 13.***

Таблица 13

**Проектируемые параметры уличной сети в пределах сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория сельских улиц и дорог** | **Основное назначение** | **Расчётная скорость движения км/ч** | **Ширина полосы движения, м** | **Число полос движения** | **Ширина пешеходной части тротуара, м** |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2 - 3 | 1,5 – 2,25 |
| Улица в жилой застройке основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 – 1,5 |
| Второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75– 3,0 | 1 | 0 – 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Внешний транспорт

Транспортное обслуживание Подгорненского сельского поселения предусматривается с использованием существующих автомобильных дорог, магистральных и жилых улиц.

Улично-дорожная сеть

В период реализации Программы улично-дорожная сеть муниципального образования Подгорненского сельского поселения не претерпит существенных изменений.

Расчет объектов транспортной инфраструктуры проведен в соответствии с СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» пункты 6.40, 6.41:

Расчетное количество легковых автомобилей в селе на расчетный срок, согласно прогнозируемой Генеральным планом численности населения, должно составлять 500 единиц.

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей.

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Разработчик Программы на расчетный срок - 2028 года рекомендует установить расчетное количество постов:

СТО равное 1;

**4.4. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения**

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории сельского поселения. На территории муниципального образования Подгорненского сельского поселения на расчетный срок, согласно данным Генерального плана предполагается проживание 2400 (на расчетный срок 2030 г.) человек. Принятый уровень автомобилизации на расчетный срок в соответствии с требованиями п. 6.3. СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет 250 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, суммарное количество автомобилей на расчетный срок должно ориентировочно составлять 500 единиц.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке.

К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

Таким образом изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

**4.5. Прогноз показателей безопасности дорожного**

**движения**

В муниципальном образовании Подгорненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края в 2016 году зарегистрированные дорожно-транспортные происшествия отсутствуют.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

-постоянно возрастающая мобильность населения;

-применение большегрузного транспорта;

-нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и уровнем дорожного покрытия, не рассчитанного на современные транспортные средства;

* - массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

* создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Подгорненского сельского поселения;
* повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;
* проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ;
* повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования;
* обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;
* установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков);
* . нанесения дорожной разметки типа «Зебра»,
* оборудования остановочных пунктов.

Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

**4.6. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населению**

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

* сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;
* мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

* уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;
* стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (ненефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

* разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;
* обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог. Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

* обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

**раздел V**

**Принципиальные варианты, развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОРНЕНСКОГО сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края, с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта**

При рассмотрении принципиальных вариантов транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгорненского сельского поселения необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории села.

Генеральным планом Подгорненского сельского поселения не предусмотрены принципиальные варианты развития муниципального образования Подгорненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края, в связи с чем, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры сельского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых Генеральным планом.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. Финансирование работ по содержанию, ремонту поселковых автодорог осуществляется из муниципального бюджета Подгорненского сельского поселения.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания, текущего и капитального ремонта дорог и сооружений на них.

**РАЗДЕЛ VI**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)**

Достижение целей и решение задач «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгорненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского на период 2018-2028 годы» обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры сельского поселения.

Программой не запланированы мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгорненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского, в том числе мероприятия по:

* развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта;
* развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов;
* развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства;
* развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения;
* развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб;
* по развитию сети дорог сельского поселения,предусмотренные требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городских округов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440в период реализации Программы не предусматриваются, в связи с отсутствием их включения в действующие и открытые для финансирования федеральные, региональные, муниципальные программы муниципального образования.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в станице, мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, мероприятий по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по реализации Программы формируется Администрацией Подгорненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского, по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства, проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Источниками финансирования мероприятий Программы в части содержания, текущего и капитального ремонта автодорог будут являться средства бюджета муниципального дорожного фонда Подгорненского сельского поселения Отрадненского района, бюджета дорожного фонда Краснодарского края.

**6.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта**

Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

**Автомобильный транспорт**

В рамках выполнения задачи, предусматривающей сохранение протяженности автомобильных дорог местного значения, нормативным требованиям, реконструкция имеющихся и строительство новых дорог п. «Планировочная организация территории и система внешних связей» Генерального плана предлагается:

* реконструкция существующих улиц и дорог станицы Подгорной, в части усовершенствование покрытий;
* организация безопасных пешеходных переходов в условиях прохождения региональной автодороги по населенному пункту;
* строительство дороги местного значения станица Подгорная – хутор Веселый.

**6.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов**

В рамках данного раздела сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

**6.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства**

Хранение автотранспорта на территории сельского поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей сельских поселений.

Гаражно-строительных кооперативов в сельском поселении нет.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться в коммунально-складской и агропромышленной зоне сельского поселения. Постоянное и временное хранение автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

**6.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения**

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой не предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой поселения предусматривается создание

безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

*1. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды (весь период).*

**6.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб**

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируется.

**6.6. Мероприятия по развитию сети дорог села**

В целях развития сети дорог муниципального образования Подгорненского сельского поселения планируются:

* Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

* Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

* Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

**РАЗДЕЛ VII**

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА**

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Краснодарского края, Отрадненского района, нормативных правовых актов муниципального образования Подгорненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края – муниципальных программ, определяющих мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, повышении безопасности дорожного движения муниципального образования.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сельского поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Главным условием реализации настоящей Программы является привлечение в транспортную сферу сельского поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Одновременно с этим для финансирования коммерческой части программы предполагаются осуществлять из внебюджетных источников. Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы в установленном порядке.

В настоящий момент в муниципальном образовании Подгорненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края отсутствуют действующие нормативные правовые акты в сфере транспортной инфраструктуры данного поселения.

Разработчиком настоящей Программы рекомендовано муниципальному образованию Подгорненскому сельскому поселению в качестве предложения при актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включить мероприятия в части строительства, реконструкции и модернизации объектов транспортной инфраструктуры, в строгом соответствии п. 11 «Требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440.