|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сельского поселения | израсходовано по состоянию на 01.12.2017г.  (руб) | Цели расходования денежных средств (сумма и объект и результат) | | | |
| сумма | объект | Протяженность (км) | подрядная организация |
| Подгорненское сельское поселение Отрадненского района | 2 437 403 |  |  |  |  |
| В том числе: |  | 411813 | ремонт дороги по ул. Западная,ул. Коммунаров | 0,85 | ООО"Дорожник" |
|  |  | 1262171 | ремонт дороги по ул. Школьной, Володарского, Лесной, Длинной | 1 | НАО Отрадненское ДРСУ |
|  |  | 557679 | ремонт дороги по ул. Школьной ( УДС) | 0,4 | НАО Отрадненское ДРСУ |
|  |  | 98800 | грейдирование дорог ул.Южная,Степная, Широкая | 9,6 | ИП Полтавцев Р.В. |
|  |  | 58466 | выкашивание обочин дорог |  | Администрация Подгорненского сельского поселения |
|  |  | 15000 | изготовление проектоно-сметной документации |  | НАО Отрадненское ДРСУ |
|  |  | 33474 | осуществление строительного контроля |  | МУП ОР "Стройзаказчик" |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | 2437403 | **2 437 403,00** |  |  |  |

**Благоустройство.**

**Отчет по ремонту и содержанию дорог по состоянию на 1 декабря 2017 года**